
## **ANÁLISIS 12 NOVIEMBRE 2020**

**CAPTURA**

****

**INCIDENCIAS**

El análisis no pasa los criterios de calidad de la organización debido a que hay un bug en la aplicación, y se supera el tiempo máximo tolerable de deuda técnica. Sin embargo, Android Studio por sí solo no reconoce el bug mencionado, ya que funciona sin problemas en los móviles que se han utilizado para las pruebas. El bug se detecta solamente en Sonar. Con respecto a la deuda técnica, suma más de 4 horas y 10 minutos, llegando a ser de 5 horas y 42 minutos en total, tomando en cuenta el tiempo asignado a los issues y el tiempo asignado al bug.

**PLAN DE ACCIÓN**

1. Arreglar el bug correspondiente, que restará 5 minutos de deuda técnica.
2. Arreglar el code smell con severidad *blocked*, que restará 5 minutos de deuda técnica.
3. Arreglar los 2 code smells con severidad *critical*, que restarán 23 minutos de deuda técnica.
4. Arreglar 12 de los 14 code smells con severidad *major*, que restarán 90 minutos de deuda técnica.

**COMENTARIOS**

* Con estas acciones a corregir, se restarían en total 123 minutos de deuda técnica, y el análisis pasaría los criterios de calidad, dejando la deuda técnica en 3 horas y 39 minutos. Además, se corregirían prácticamente todos los code smells de mayor severidad.